Тест-план

Тестирование сайта   ПрезиДент

Версия: 1.0

Тестовое окружение: Windows 11 Version 10.0.22621

Microsoft Edge Version 112.0.1722.34

Составила: Анаит Залибекян

Проверил: Ментор курса

Дата начала тестирования: 08.04.23, 12:00

Дата окончания тестирования:

1.Введение:

Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования сайта «Стоматология ПрезиДент | 26 стоматологических клиник в Москве (prezi-dent.ru) ». Документ позволяет получить информацию о мероприятиях по тестированию проекта.

2.Объект тестирования:

В процессе тестирования сайта «ПрезиДент» будет тестироваться только видимая для посетителей часть сайта.

2.1. Тестируемый функционал сайта:

●Разделы главного меню - приоритет высокий;

2.2. Не будет проведено в силу отсутствия необходимых ресурсов:                    ⦁ Нагрузочное тестирование сайта                                                                                                              ⦁ Тестирование безопасности сайта                                                                                                         ⦁ Тестирование стабильности сайта

3.Принципы работы:

●У посетителя должен быть доступ ко всем разделам сайта;

●Разделы меню с выпадающими подпунктами должны корректно отображаться;

●В разделе актуальных предложений должны корректно отображаться изображения предложений.

4.Виды тестирования:

●Дымовое тестирование

5.Порядок тестирования:

1.Первый этап заключается в составлении чек-листа и тест-кейсов для проверки тестируемых функций сайта.

2.Второй этап заключается в проведении smoke testing (поверхностное тестирование основного функционала), чтобы проверить работу сайта на наличие явных ошибок.

Тестирование будет проводиться в ручном режиме (мануальное тестирование), без использования автоматизированных систем.

6.Критерии начала и окончания тестирования:

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

⦁ Готова и утверждена необходимая документация

⦁ Тестируемый функционал закончен и готов для передачи в тестирование

Тестирование окончено, если соблюдены следующие условия:

⦁ Все тесты пройдены

⦁ Все найденные дефекты задокументированы

⦁ Указан процент случаев, содержащих определенное количество дефектов

⦁ Тестовое покрытие проверено и является достаточным

7.Тестовая документация:

После окончания тестирования предполагается наличие следующих документов:

⦁ Тест-план

⦁  Чек-лист

⦁ Тест-кейсы